МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования Виллозское сельское поселение

# Муниципального образования

# Ломоносовский муниципальный район

# Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87

28 марта 2017 года                                                                                                 д. Виллози

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог  общего  пользования местного значения,

в населенных пунктах муниципального образования Виллозское

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области  на период с

2016 года по 2018 год», утвержденную Постановлением главы

Местной администрации Виллозского сельского поселения № 396 от 28.12.2015г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением о местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район,

в соответствие с Решением Совета депутатов от 19.12.2016 № 65 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2017 год в первом и во втором (окончательном) чтениях»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на период с 2016 года по 2018 год» (Приложение № 2), утвержденную Постановлением главы Местной администрации Виллозского сельского поселения № 396 от 28.12.2015г., с учетом изменений внесенных Постановлением Главы Местной администрации Виллозского сельского поселения от 26 мая 2016 года № 178, Постановлением Главы Местной администрации Виллозского сельского поселения от 22 сентября 2016 года № 337, Постановлением Главы Местной администрации Виллозского сельского поселения от 27 декабря 2016 года № 454.

- Приложение № 2 к Постановлению № 396 от 28.12.2015г. "Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на период с 2016 года по 2018 год»» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

- Утвердить муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на период с 2016 года по 2018 год» с внесенными изменениями (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

- Настоящее Постановление опубликования на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

# Глава местной администрации

Виллозского сельского поселения 						  Козырев В.В.

Согласовано _____________________ /__Красная С.Н./

Утверждено

Постановлением Главы местной администрации № ____ от ____________ г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на  2016 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 - 2018 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Мероприятия | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах; Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах. |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Конституция Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; -Устав муниципального образования Виллозское сельское поселение. |
| Заказчик муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Разработчик муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Структурные подразделения Местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта; 2) Усиление прочности покрытия проезжей части; 3) Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта; 4) Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия; 5) Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования составляет 52 494,41 тысячи рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Объем финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области. 2016 год - 17 527,4 тысячи рублей; 2017 год – 26 011,43 тысячи рублей; 2018 год – 8 955,58 тысячи рублей. |

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию мероприятий могут быть скорректированы с учетом инфляции.

- Общие положения

Сфера действия Программы

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на период с 2016 года по 2018 год» направлена на повышение эффективности и  безопасности функционирования  сети   автомобильных   дорог  общего пользования местного значения.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области дорожного хозяйства муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Социально-экономическая значимость Программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация с дорожным хозяйством муниципального образования связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов  самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов указанной сферы. Принятие организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, достигнуть высокого уровня комфортности условий проживания населения.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

- Основные цели и задачи программы

# Основные цели муниципальной целевой программы:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории поселения;

- обеспечение социально-экономических интересов поселения;

- создание условий для устойчивого развития поселения;

- улучшение условий жизни населения на территории поселения.

# Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- Улучшение  транспортно-эксплуатационного     состояния  существующей  сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

- Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

- сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

- Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и при необходимости, средств Дорожного фонда Ленинградской области.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

Мероприятия

Мероприятия «Капитальный ремонт   и ремонт дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского сельского поселения»

| № | Наименование населенного пункта, работ, состав | Работы | Ед.измерения/Кол-во | Финансирование из местного бюджета (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | д. Пикколово (ремонт ул. 63-й Гвардейской Дивизии). |  |  | 2016 |  |  |
| 2 | д. Перекюля (асфальтирование Тихого переулка) |  |  | 2016 |  |  |
| 3 | д. Виллози (асфальтирование части территории у д. 1,6; асфальтирование дворовой территории у д. 14). |  |  | 2016 |  |  |
| 4 | д. Малое Карлино (ремонт дорог в массиве ИЖС; асфальтирование части территории у д. 10, 7; асфальтирование дороги к д. 16 Б). |  |  | 2016 |  |  |
| 5 | д.Мюреля | Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования, местного значения | Длина участка дорожного покрытия 312 метров с шириной 4 метра (1248 м2) Длина участка дорожного покрытия 182 метр с шириной 3,5 метра (637 м2) Длина участка дорожного покрытия 52 метр с шириной 3метра (156 м2) Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна 546 метра (2041 м2) |  | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ 285,2 |  |
|  |  | (щебень) |  |  | МБ 369,172 |  |
| 6 | д.Вариксолово (ремонт дорог). |  |  | 2016 |  |  |
| 7 | Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек, подходы к подъездам д.13 д.Виллози, д.21 д.Малое Карлино, |  |  | 2016 |  |  |
| 8 | Ремонт дороги в д.Саксолово |  |  | 2016 |  |  |
| 9 | Населенные пункты Виллозского сельского поселения Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Устройство основания из песка. Устройство основания из щебня. Устройство асфальтобетонного покрытия. | Ориентировочно 2610 м2 |  | 2017 |  |
| 10 | Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома №2) | Щебень | Длина дорожного покрытия 130 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 520 м2 |  | 2017 |  |
| 11 | Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома 27) | Щебень | Длина дорожного покрытия 70 метров, Ширина дорожного покрытия 4 метра Длина дорожного покрытия 10 метров, Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 280 м2 и 40 м2 главная дорога |  | 2017 |  |
| 12 | Ремонт дороги в д. Аропаккузи (напротив дома № 38) | Щебень | Длина дорожного покрытия 83 метра Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 332 м2 |  | 2017 |  |
| 13 | Ремонт дороги в д. Виллози (от дома № 13 к частному сектору) | Асфальт | Длина участка дорожного покрытия 23 метров с шириной 6 метра (138 м2) Длина участка дорожного покрытия 30 метр с шириной 4 метра (120 м2) Длина участка дорожного покрытия 174 метр с шириной 3метра (522 м2) Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна 227 метра (780 м2) |  | 2017 |  |
| 14 | Ремонт дороги в д. Расколово | Асфальт | Длина дорожного покрытия 109 метров Ширина дорожного покрытия 3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 327 м2 |  | 2017 |  |
| 15 | Ремонт дороги в д. Саксолово | Щебень Ремонт | Длина дорожного покрытия 498 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1992 м2 (1184м2/808м2) |  |  |  |
| 16 | Ремонт дороги в д. Перекюля | Щебень | Длина дорожного покрытия 605 метров Ширина дорожного покрытия 3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1815 м2 |  | 2017 |  |
| 17 | Ремонт дороги в районе мемориала «Взрыв» с подсыпкой дорожки | Асфальт | Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 385 м2 (перекресток) Длина участка дорожного покрытия 420 метр с шириной 2 метра (840 м2) (дорожка к памятнику) |  | 2017 |  |
| 18 | Ремонт дороги в д. Малое Карлино (дорога по ИЖС 1, левая) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 403 метров Ширина дорожного покрытия 3,3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1330 м2 |  | 2017 |  |
| 19 | Ремонт дороги в д. Малое Карлино (дорога по ИЖС 2) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 196 метров Ширина дорожного покрытия 3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 588 м2 |  | 2017 |  |
| 20 | Ремонт дороги в дер. Малое Карлино (дорога по ИЖС 3, средняя) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 424 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1696 м2 |  |  |  |
| 21 | Ремонт дороги в д. Малое Карлино (перекресток ИЖС за домом № 21) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 170 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра |  | 2017 |  |
| 22 | Ремонт дороги в дер. Малое Карлино (дорога по ИЖС правая) | Асф. крошка | Длина дорожного покрытия 458 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1832 м2 |  |  |  |
| 23 | Ремонт дороги в дер. Малое Карлино (дорога от пожарной части к МК3) | Асфальт | Длина дорожного покрытия 140 метров Ширина дорожного покрытия 3,3 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 462 м2 |  | 2017 |  |
| 24 | Ремонт дороги в д. Малое Карлино (объездная дорога от пожарной части до дома № 23) | Щебень | Длина дорожного покрытия 467 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1868 м2 |  | 2017 |  |
| 25 | Ремонт дороги в д. Малое Карлино (устройство парковки, уширение на въезде) | Асфальт | Длина дорожного покрытия 101 метров Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 808,6 м2 |  | 2017 |  |
| 26 | Составление смет |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 27 | Технический надзор |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 28 | Обустройство пешеходных дорожек у д. 12 и к. 18 дому, д. Малое Карлино |  | 160 п.м. |  | 2017 |  |
| 29 | Обустройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части от д. 10 до ж. д. (800 м.п.) д. Виллози |  |  |  | 2017 |  |
| 30 | Устройство парковочных мест, между домами 7,13; у 9, д.Виллози | Щебень Асфальт | Площадь дорожного полотна 110 м2 140м2 |  | 2017 |  |
| 31 | Ремонт дороги в д.Ретселя | щебень | Длина дорожного покрытия 400 метров Ширина дорожного покрытия 4 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1600 м2 |  | 2017 |  |
| 32 | Итого | 14 127,4 | 22 841,43 | 5 555,58 |
| 33 | Итого по подпрограмме: 42 524,41 |

Мероприятия «Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского сельского поселения»

| № п./п | Наименование работ | Финансирование из местного бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Содержание дорог, уборка дорог | 2000,0 | 1770,0 | 2000,0 |
| 2 | Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3 | Паспортизация дорог | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4 | Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 8 | Итого | 3400,0 | 3170,0 | 3400,0 |
| Итого по подпрограмме: 9 970,0 |