МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __25______

д. Виллози					                    от 28.01.2016 года

# Об утверждении  проекта краткосрочного

муниципального плана реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах муниципального образования

Виллозское сельское поселение муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области на 2017-2018 годы

Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в соответствии с пунктами  4,6 и 10 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области  от 30 мая 2014 года № 218,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования  Виллозское сельское поселение на 2017-2018 годы (Приложение 1).

2. Утвердить Проект реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального  образования Виллозское сельское поселение на 2017-2018 годы  (Приложение 2).

3.Заместителю главы администрации Стрепетову М.В. проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в срок до 01.05.2016 года направить на согласование в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение «http://villozi-adm.ru».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Стрепетова М.В.

# Глава местной администрации

Виллозского сельского поселения                                       Козырев В.В.

# Гл.специалист-юрист

Соболева Т.А. . ___________________ /________________/

Приложение № 1

к постановлению

№ __ от ______________ г.

| Проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО Виллозское СП сельское поселение на 2017-2018 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Ломоносовский муниципальный район |
| Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |
| 1 | Ломоносовскийрайон, д.Виллози, д.12 | 1988 | - | крупнопанельные | 4 | 4 | 3689,60 | 3689,60 | 3424,70 | 171 | 8080000,0 | 0,00 | ??? | ??? | ??? | 2189,94 91,25 руб.кв.м/мес. | 5,55 133,2 руб. кв.м./мес. | 12. 2017 г. |
| 2 | Ломоносовскийрайон, д.Виллози, д.13 | 1989 | - | крупнопанельные | 4 | 4 | 3622,40 | 3622,40 | 2996,20 | 197 | 7295000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2013,86 83,91 | 5,55 133,2 | 12. 2017 г. |
| 3 | Ломоносовскийрайон, д.Виллози, д.17 | 2002 | - | крупнопанельные | 5 | 3 | 3897,9 | 3897,9 | 3816,80 | 150 | 6795000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1774,24 72,64 | 5,55 133,2 | 12. 2017 г. |
| Итого по муниципальному образованию | х | х | х | х | х | 11209,9 | 11209,9 | 10237,7 | 518 | 22170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х | х | х |

Приложение № 2

к постановлению

№ ___ от ________________.

| Проект реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение на 2017-2018 годы |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ |
|  |  |  | Ремонт внутри домовых инженерных систем | в том числе | Утепление фасада | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт отмостки |  | Установка коллективных (общедомо -вых) ПУ и УУ |
|  |  |  |  | Ремонт сетей электро снабжения | Ремонт сетей тепло снабжения | Ремонт сетей холодного водо снабжения | Ремонт сетей горячего водо снабжения | Ремонт систем водо отведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение |  |
| 1 | Ломоносовский район, д.Виллози, д.12 | 8080000,0 |  |  |  |  |  |  | 1550 | 3100000,0 |  |  | 1550 | 3875000,0 | 1210 | 605000,0 |  | 500000, 0 |
| 2 | Ломоносовскийрайон, д.Виллози, д.13 | 7295000,0 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 3200000,0 |  |  | 1200 | 3000000,0 | 1190 | 595000,0 |  | 500000,0 |
| 3 | Ломоносовскийрайон, д.Виллози, д.17 | 6795000,0 |  |  |  |  |  |  | 1280 | 2560000,0 |  |  | 1280 | 3200000,0 | 1070 | 535000,0 |  | 500000,0 |
| Итого по муниципальному образованию | 22170000,00 |  |  |  |  |  |  | 4030,0 | 8860000,0 |  |  | 4030,0 | 10075000,0 | 3470,0 | 1735000,0 |  | 1500000,0 |

С Постановлением ознакомлен

Стрепетов М.В. ___________________ /________________/	________________2016г.