АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391

От 13 августа 2019 года.                                                                                      г.п. Виллози

О внесении изменений в  муниципальную   программу

«Газификация населённых пунктов  Виллозского городского

поселения Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области 2018-2020 год».

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2013 года). «Положение о газификации индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 02.12.2010 года №90 ( с изменениями от 18.05.2012 г. №32 от 01.10.2012 года №62, от 10.11.2014 года №25).

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Внести изменения в муниципальную программу «Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018-2020 год» (С приложениями).

- Постановление администрации Виллозского городского поселения № 286 от 28.05.2019 года с изменениями и дополнением (с приложениями) изложить в новой редакции.

- Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018-2020 год» с приложениями к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Виллозское  городское поселение www-villozi-adm.ru и вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации                                                                                          Виллозское  городское поселение						Н.В.Почепцов

Муниципальная программа

«Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

на 2018-2020 год».

С изменениями на 13.08.2019 года

Паспортмуниципальной программы

«Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 год»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2013 года). «Положение о газификации индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 02.12.2010 года №90 ( с изменениями от 18.05.2012 г. №32 от 01.10.2012 года №62, от 10.11.2014 года №25) |
| Период реализации программы | 2018 – 2020 годы |
| Цель Программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Виллозского городского поселения природным газом. |
| Задачи Программы | Улучшение условий жизни населения Виллозского городского поселения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей |
| Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, Источники финансирования Программы | Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы составляет 20 275,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 2018 год: местного бюджета 1,985 тыс. рублей. 2019 год местного бюджета 8,265,00 тыс.рублей 2020 год местного бюджета 10,525 тыс.рублей |
| Основные показатели | Реализация настоящей программы позволит: газифицировать индивидуальные жилые дома в д.Пикколово ул. 63 Гвардейской дивизии, и индивидуальные жилые застройки д.Малое Карлино городского поселения построить 4,5 км газораспределительных сетей, обеспечить. Замена газовых плит и счетчиков в муниципальных квартирах. Техническое обслуживание и эксплуатация участков газопровода для газификации д.Виллози, д.Аропаккузи, д.Расколово, д.Саксолово. Проведение работ по повторному испытанию на герметичность участка газопровода в д.Саксолово. Работы по врезке и пуску газа газопровода низкого давления к 4м многоквартирным жилым домам в д.Ретселя. Техническое обслуживание газораспределительной сети в д.Ретселя. Работы по обследованию дымовых и вентиляционных каналов в муниципальных квартирах д.Пикколово д.Кавелахта |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Виллозского городского поселения |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Муниципальная программа Виллозского городского поселения «Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 год» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2013 года). «Положение о газификации индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов МО Виллозское сельское поселение от 02.12.2010 года №90 ( с изменениями от 18.05.2012 г. №32 от 01.10.2012 года №62, от 10.11.2014 года №25).

Программой в 2018 году предполагается выполнение проектно-изыскательских работ и проведение экспертизы проектной документации д.Пикколово ул.63 Гвардейской дивизии. В 2019 году строительно-монтажные работы по прокладке распределительного газопровода для газификации домов д.Пикколово ул.63 Гвардейской дивизии. В 2019  проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации ИЖЗ д.Малое Карлино.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней местной администрации Виллозского городского поселения, и привлеченных на конкурсной основе иных организаций .

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой администрации Ломоносовского района «Газификация населенных пунктов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 год».

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования, планируемых значений показателей по годам реализации и результатов выполнения мероприятий, указан в Приложении № 1 к программе.

Газификация населенных пунктов Виллозского городского поселения позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 500 человек, постоянно проживающих в Виллозском городском поселении.

2. Цели Программы, основные задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов Виллозского городского поселения;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения Виллозского городского поселения;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

рациональному использованию средств бюджета Виллозского городского поселения, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

- предполагается построить более 2,5 км газораспределительных сетей, газифицировав индивидуальные жилые застройки в д.Малое Карлино протяжённостью ориентировочно 2523,0м и индивидуальные жилые дома в д.Пикколово ул.63 Гвардейская дивизия, протяжённостью ориентировочно 0,7 км.,

3. Организационный и экономический

механизмы реализации Программы.

Администрация Виллозского городского поселения выполняет функции Заказчика по проектированию объектов газового хозяйства на территории Виллозского городского поселения.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Заказчиками (исполнителями) Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских работ по газификации.

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации территории Виллозского городского поселения, индивидуальные жилые застройки д.Малое Карлино и индивидуальные жилые дома д.Пикколово ул.63 Гвардейской дивизии,. создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 500 человек, постоянно проживающих в Виллозском городском поселении, возможности пользования природным газом;

- построить 3.0 км газораспределительных сетей;

- улучшить экологическую обстановку в Виллозском городском поселении.

Планируемые результаты реализации программы указаны в приложении № 1 к программе.

5.Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой администрации Виллозского городского поселения .

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Виллозского городского поселения и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, — причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

# Приложения к Программе:

1. «Перечень мероприятий» (Приложение №1).

# Приложение 1 к Программе:

«Перечень мероприятий»

| № | Населенный пункт | Перечень мероприятий по газификации Виллозского городского поселения на 2018-2020 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Населенные пункты г.п.Виллози | 5 квартир | Замена газовых плит с установкой счетчиков в муниципальных квартирах | 75 | 0 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Населенные пункты г.п.Виллози |  | Техническое обслуживание и эксплуатация участков газопровода для газоснабжения д.Виллози,д.Аропаккузи, д.Рассколово, д.Саксолово | 130 | 515 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Саксолово | Ввод в эксплуотацию | Проведение работ по повторному испытанию на герметичность участка газопровода в д.Саксолово | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Малое Карлино | Ввод в ксплуатацию распределительного газопровода | Строительство распределительного газопровода ижс д.Малое Карлино | 0 | 0 | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Пикколово | Ввод в ксплуатацию распределительного газопровода | Строительство распределительного газопровода жилых домов в д.Пикколово ул.63 Гвардейской дивизии | 0 | 5,210 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Населенные пункты г.п.Виллози |  | Работы по ремонту газораспределительной сети | 0 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Ретселя | Акт выполненных работ | Работы по врезке и пуску газа участка газопровода низкого давления к 4м многоквартирных жилым домам | 100 | 2,050 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д.Пикколовод.Кавелахта | Акты обследования | Работы по первичному обследованию дымовых и вентиляционных каналов на объекте по адресу д.Пикколово, д.Кавелахта | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д.Ретселя | Акт выполненных работ | Техническое обслуживание газораспределительной сети в д.Ретселя | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д.Ретселя | Акты обследования | Первичное обследования дымоходов и вентиляционных каналов . д.Ретселя 4 многоквартирных дома (54 квартиры) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Пикколово | Готовый проект | Проектно (изыскательские)работы по газоснабжению ул63-й Дивизии | 900 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Пикколово | Положительное заключение экспертизы | Проведение экспертизы проектной документации | 0 | 370 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Населенные пункты |  | Работы по врезке и пуску газа |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ | 1,985 | 8,265 | 10,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 20,505 |