АКТ

о приемке в эксплуатацию общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды Виллозского городского поселения на 2018-2022 годы

законченных работ по «Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга»

__________________________________________________________

| д. Малое Карлино | 26 ноября 2018 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

| Почепцов Николай Владимирович | Врио главы администрации Виллозского городского поселения, Председатель комиссии |
| --- | --- |
| Елякова Ольга Борисовна | Начальник организационно технического отдела администрации Виллозского городского поселения, Заместитель председателя комиссии |
| Молчанов Артур Михайлович | Главный специалист администрации Виллозского городского поселения, Секретарь комиссии с правом голоса |
| Медведева Ольга Викторовна | Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |
| Ильина Вера Эдуардовна | Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |
| Деревянчук Нина Викторовна | Депутат совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области |

«Подрядчика»: Генеральный директор ООО «СК «Солар» Жигиль Константин Евгеньевич

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных работ по контракту № №0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.

УСТАНОВИЛА:

- Предъявлены к приемке работ по Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга

- Ремонт осуществляется ООО «СК «Солар»                                                                               по муниципальному контракту №0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.

- Ремонт выполняется согласно технической документации и смете, являющейся приложением к муниципальному контракту.

- Ремонтные работы осуществлены в сроки:

по Контракту: начало работ 09 июля 2018 года окончание работ 20 ноября 2018 года.

Фактически: начало работ 09 июля 2018 года окончание работ 20 ноября 2018 года.

- Стоимость ремонта: по муниципальному контракту № 0145300022217000069-0194380-01: 24 791 155 рублей 66  копеек (двадцать четыре миллиона семьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят пять рублей, шестьдесят шесть копеек)

- На основании осмотра, предъявленных к приемке, законченных ремонтом работы по адресу: 188508, РФ, Ленинградская область Ломоносовский район, д. Малое Карлино, соответствующей документацией устанавливается оценка качества ремонтных работ: хорошо

- Гарантии качества: «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах тридцати шести (36) месяцев гарантийного срока от даты подписания настоящего акта при надлежащем обслуживании объекта.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

- Предъявленные к приемке законченные работы по Благоустройству общественной территории: д. Малое Карлино Центр культуры и досуга по адресу: 188508, РФ, Ленинградская область Ломоносовский район, д. Малое Карлино, принять в эксплуатацию с гарантийным сроком 36 месяцев, согласно Муниципальному контракту № 0145300022218000031-0194380-01 от 09 июля 2018 года.

Подписи:

| 25.11.2018 | Почепцов Николай Владимирович |
| --- | --- |
| 25.11.2018 | Елякова Ольга Борисовна |
| 25.11.2018 | Молчанов Артур Михайлович |
| 25.11.2018 | Медведева Ольга Викторовна |
| 25.11.2018 | Ильина Вера Эдуардовна |
| 25.11.2018 | Деревянчук Нина Викторовна |
| 25.11.2018 | Жигиль Константина Евгеньевича |